2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程

采 购 文 件

安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处

二〇一八年十一月

说  明

一、本采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）和安徽省交通运输厅下发的《安徽省公路工程标准施工招标文件（试行）》（皖交招管办〔2016〕19号）结合本项目特点编制而成，并按照交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号令）等有关规定进行了相应补充、细化和完善。

二、本项目采购文件是由交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号）和本采购项目专用本共同组成。

三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，采购人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。

四、采购人向报价人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。

五、采购文件中要求报价人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

六、为节约成本，响应文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。

七、自报名报价之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。

八、采购人对采购文件内容有最终解释权。

总    目    录

第  一  卷	1

第一章  采购公告	1

第二章  报价人须知	5

第三章  评审办法	15

第四章  合同条款及格式	18

第五章  工程量清单	27

第  二  卷	28

第六章  图  纸(另册)	29

第  三  卷	30

第七章  技术规范及计量规则	31

第  四  卷	43

第八章  响应文件格式	44

- 第  一  卷

- 第一章  采购公告

2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程

采购公告

安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处对“2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程”进行公开询比采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程

2、工程地点：安徽省宿州市京台高速合徐北段

3、建设单位：项目建设单位为安徽省交通控股集团宿州高速公路管理中心，项目管理单位为安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处

4、项目概况：

（1）本项目设1个标段，主要工作内容为：京台高速公路合徐北段在2018年08月受台风“温比亚影响”辖段造成道路边坡、路堑、边沟、护坡多处损坏，此次公开询价针对8处较大损坏位置进行整体修复。

（2）本项目的资金已列入年度养护预算，采购人为安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处，工程已具备采购条件，现采用资格后审方式进行公开询比采购。

5、项目概算：270万元。

6、项目类别：工程类。

7、标段划分：共分为1个标段。

8、计划工期：35日历天，计划开工日期2018年11月15日，终止时间为2018年12月20日，具体日期以合同规定为准。缺陷责任期自交工验收合格之日起满2年。

二、报价人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质。

2、业绩要求：

满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）近5年独立完成过一个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩。

3、主要人员要求：

项目负责人：为本单位在职员工，工程师及以上职称（交通土建类专业），具备公路工程相关专业注册二级建造师资格，持有安全生产考核合格证书B证，近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过1个高速公路养护工程施工项目的项目经理。

项目技术负责人：工程师及以上职称（交通土建类专业）；持有安全生产考核合格证书B证；近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过 1 个高速公路养护工程施工项目的技术负责人。

专职安全员：大专及以上学历（交通土建类专业）；从事高速公路施工或养护安全生产管理工作3年以上；持有安全生产考核合格证（C类证书）。

4、信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）响应人、响应人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录。

（3）未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。

5、响应人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6、本次采购不接受联合体报价。

三、采购文件获取时间及方式：

1、报名方式：报价人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

2、采购文件获取方式：采购文件作为本采购公告附件，由报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/）下载。

3、采购文件获取时间：自本公告发布至报价截止时间。

四、响应文件递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年11月 8 日下午14时30分，递交地点：安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处一楼会议室。（地址：安徽省宿州市萧县经济开发区高速公路管理处（萧县东出口））。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人不予受理。

4、采购人将按照采购文件的相关要求对报价人的资格条件、响应文件符合性响应性等方面进行审查。

5、采购人定于递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

6、本项目的报价保证金金额为人民币伍万元整（￥50000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2018年11月8日14：30时前到账，否则无效。

五、联系方式

采购人：安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处

地址：安徽省宿州市萧县经济开发区高速公路管理处（萧县东出口）

联系人：牛工

电话：15755727772

六、保证金账户

户名：安徽皖通高速公路股份有限公司

开户行：徽商银行宿州萧县支行

账号：2510 2010 2100 0319 582

2018年11月2日

- 第二章  报价人须知

报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处 地址：安徽省宿州市萧县经济开发区高速公路管理处（萧县东出口） 联系人：牛工 电话：15755727772 |
| 2 | 采购项目名称 | 2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程 |
| 3 | 标段建设地点 | 安徽省宿州市境内 |
| 4 | 资金来源及比例 | 发包人自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购范围 | 2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程 。 |
| 7 | 计划工期 | 计划工期：35日历天 计划开工日期：2018年11月 计划交工日期：2018年12月 |
| 8 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定： 合格 ，竣工验收的质量评定： 合格 |
| 9 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 10 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录 财务要求（如要求）：见附录 业绩要求：见附录 信誉要求：见附录 主要人员（如要求）资格：见附录 |
| 11 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 12 | 报价人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 报价预备会 | 不召开 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 增值税税金的计算方法 | 响应报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。 承包人应提供增值税专用发票。 |
| 17 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 18 | 报价方式 | 单价 |
| 19 | 最高报价限价 | 1、最高限价： 270万元。 |
| 20 | 响应有效期 | 自报价人提交响应文件截止之日起计算90天 |
| 21 | 报价保证金 | 报价保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。 |
| 22 | 报价保证金的利息计算原则 | 不计利息。 |
| 23 | 其他可以不予退还报价保证金的情形 | （1）报价人在响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金； （3）发生报价人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。 （4）成交候选人放弃成交候选人资格； （5）报价人在响应报价过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他报价人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的。 |
| 24 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 25 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近 5 年（2013年1月1日至今） |
| 26 | 响应文件份数及其他要求 | 提交响应文件正本1份，副本1份；要求提交响应文件（包含清单表格）电子版文件。 |
| 27 | 响应文件正本和副本标记 | 正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 28 | 装订要求 | 报价人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。 |
| 29 | 密封包装 | 响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在信封封套中。 |
| 30 | 封套上应载明的信息 | 信封封套表面应标明报价人名称和所响应项目名称。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
| 31 | 签字或盖章其他要求 | 报价函及报价清单应加盖报价人单位章； 法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖报价人单位章。 |
| 32 | 递交响应文件地点 | 见“采购公告” |
| 33 | 是否退还响应文件 | 响应文件均不予退还。 |
| 34 | 开标时间和地点 | 响应文件开标时间：同报价截止时间 响应文件开标地点：同递交响应文件地点 （具体见“采购公告”） |
| 35 | 开标程序 | （1）密封情况检查：采购工作组或报价人代表 （2）开标顺序：随机 （3）当众开标，公布报价人名称、报价等，结束后报价人在开标记录表上签认。 |
| 36 | 无效响应 | 当场宣布否决其报价的情况： （1）未在报价函上填写总价。 （2）报价超出采购人公布的控制价上限 |
| 37 | 评审小组的组建 | 由萧县管理处招标定标管理工作领导小组研究确定评审小组成员： 5 人。 |
| 38 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/） 公示期限：2日 |
| 39 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 40 | 履约保证金 | 履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。 履约保证金的金额：5%签约合同价 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。 履约保证金提交时间：收到成交通知书后21天内； 履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。 |
| 41 | 签约合同价的确定原则 | 签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。 若中标人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，中标人应接受采购人的要求。 |
| 42 | 投诉 | 报价人或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 43 | 监督部门 | 采购人：安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处党务监察部 地址：安徽省宿州市萧县经济开发区高速公路管理处 联系人：黄克 电话：13965356636 |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备公路养护工程二类甲级资质。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

满足以下业绩要求： 近5年独立完成过一个合同金额不少于100万元的高速公路养护工程施工合同业绩。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。 2、响应人、响应人法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪档案记录。 3、未被交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人。

附录5   资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 为本单位在职员工，工程师及以上职称（交通土建类专业），具备公路工程相关专业注册二级建造师资格，持有安全生产考核合格证书B证。 | 近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过1个高速公路养护工程施工项目的项目经理。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 工程师及以上职称（交通土建类专业）；持有安全生产考核合格证书B证。 | 近5年（2013年1月至今，交工时间）担任过 1 个高速公路养护工程施工项目的技术负责人。 |
| 专职安全员 | 1 | 大专及以上学历（交通土建类专业）；从事高速公路施工或养护安全生产管理工作3年以上；持有安全生产考核合格证（C类证书）。 |  |

一、总 则

（一）方式

本项目采取公开询比采购。本采购文件仅适用于2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程

项目。

（二）适用法律

本次询比采购及由本次询比采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）询价费用

报价人应自行承担所有参加询比采购有关的费用。

（四）采购文件的约束力

报价人一旦领取了本采购文件并参加本项目询比采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

（五）采购文件构成

（1）采购公告；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范及计量规则；

（8）响应文件格式。

报价人收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

（六）采购文件的澄清

任何要求对采购文件澄清的报价人，均应在递交响应文件截止日期前3日按采购文件中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

（七）采购文件的修改

1.在询比采购截止日期前，无论出于何种原因，采购人均可以补充文件的形式对采购文件进行修改。

2.采购文件需要进行必要的澄清或修改时，将在采购文件要求提交报响应文件截止时间三日（至少）前以书面形式通知所有报价人。不足三日的，提交截止时间相应延迟。报价人收到修改文件后，应于8小时内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3.采购人人发出的所有补充、修改和变更文件均作为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件文件的编制要求

报价人应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购价文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对“采购文件”作出实质性响应。否则，否决其响应文件。

（九）响应文件格式

报价人应按照采购文件中提供的格式填写报价函、授权委托书、工程量清单、施工组织方案、项目管理机构等材料。

（十）报价

1.采购人只允许有一个报价。不接受备选的报价方案或有选择的报价。

2.报价人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评选结束最终成交，最终价格将确定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.报价编制要求

（1）本项目报价以工程量清单计价方式进行报价；

（2）本次报价以采购人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（3）报价文件中的单价、合价均用人民币表示。报价人应按采购人提供的采购文件、工程量清单、相关的技术资料等，自主进行报价。

（4）报价人须提交单价分析表。

（十一）响应有效期

1.响应有效期为报价人提交报价文件截止之日起90天。

2.在特殊情况下，采购人于原报价有效期满之前，可向报价人提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），报价人可以拒绝采购人的这一要求而放弃报价，同意延长的报价人既不能要求也不允许修改其响应文件。

（十二）响应文件文件份数和签署

1.报价人应严格按照报价人须知的要求准备响应文件，响应文件包括正本一份。

2.响应文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在响应文件中须同时提交授权委托书。响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

3.除报价人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有报价人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的装订、密封和标记

1.响应文件应装订成册，不得采用活页夹，响应文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

2.报价人应将响应文件密封包装，所有响应文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章，密封袋外层正面应注明报价人名称，因密封不严、标注不清而产生后果的由报价人自负。

（十四）需要的文件递交截止日期及方式

1.所有响应文件都必须在采购文件规定的递交截止时间前送达开标地点。

2.采购人可以通过修改采购文件酌情延长报价截止日期，在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十五）迟交的响应文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何响应文件。

五、开标

（十六）响应文件开封

1、采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有报价人参加。

2、按本须知第十七条规定确定为无效的响应文件，不予送交评审。

3、 开标程序：

1）开标会议由采购人主持；

2）由报价人或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封递交的响应文件，宣读报价人名称、报价价格和响应文件的其他主要内容。

4、采购人在提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

5、采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

（十七）响应文件的有效性

开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评选：

1、需要的文件未按照本须知要求装订、密封和标记的；

2、本须知规定的响应文件有关内容未按本须知条款规定加盖报价人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

3、响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、报价人未按照采购文件的要求提供响应保证金的。

六、无效报价、否决其报价条款

（十八）无效报价条款

1.报价人资格不符合采购文件规定；

2.响应文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；

3.法律、法规规定的其他情况；

4.参与报价的报价人未按时到达开标会议现场的。

★报价人多次报价的，视为自动放弃报价资格。

（十九）否决其报价条款

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

2.报价人的报价超过了询比采购控制价上限；

3.因重大变故，询比采购任务取消的；

4.如出现响应截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照重新询比采购处理。

（二十）取消成交候选人资格条款

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3.与采购人、其他报价人恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.法律、法规规定的其他情况。

- 第三章  评审办法

第三章  评审办法(最低价法)

2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审小组按报价由低到高顺序推荐成交候选人，报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： （1）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的报价人优先； （2）响应文件提供的业绩数量多的报价人优先； （3）响应文件提供的业绩累计合同金额大的报价人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 响应文件评审标准： - 响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.报价函按采购文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编 号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量要求及安全目标； b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定； c.已标价工程量清单及说明文字与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减； d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）报价人按照采购文件的规定提供了报价保证金： a.报价保证金金额符合采购文件规定的金额，且报价保证金有效期不少于报价有效期； b.若报价保证金采用现金或支票形式提交，报价人应在递交投标文件截止时间之前，将报价保证金由报价人的基本账户转入采购人指定账户； c.若报价保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足采购文件要求，且在递交响应文件截止时间之前向采购人提交了银行保函原件。 （4）报价人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交 授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）同一报价人未提交两个以上不同的响应文件和报价。 （7）报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 （8）报价文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （9）权利义务符合采购文件规定： a.报价人接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务； c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.报价人在报价活动中无欺诈行为； f.报价人未对合同条款有重要保留。 （10）响应文件正、副本份数和标记符合采购文件第二章“报价人须知”规定。 （11）响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （12）响应报价未超过采购文件设定的最高投标限价（如有）。 （13）响应报价的大写金额能够确定具体数值。 （14）报价人未提交调价函。 （15）报价人若填写工程量电子文件清单，填写完毕的工程量电子文件清单未对工程量电子文件清单中的数据、格式和运算定义进行修改。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）报价人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）报价人的资质等级符合采购文件规定； （3）报价人的财务状况符合采购文件规定（如要求）； （4）报价人的类似项目业绩符合采购文件规定； （5）报价人的信誉符合采购文件规定； （6）报价人的项目经理和项目总工（如要求）资格、在岗情况符合采购文件规定； （7）报价人的其他要求符合采购文件规定。 |

- 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处 地址：安徽省宿州市萧县经济开发区高速公路管理处（萧县东出口） |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：无 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2年。 |
| 4 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 5 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无 |
| 6 | 9.2.5 | 报价以子目1-27子目总额的1.5%进行报价，结算时以子目1-27子目实际结算金额的1.5%但不能超过子目1-27子目总额的1.5% |
| 7 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励 |
| 8 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 9 | 17.2.1 | 开工预付款金额：10%签约合同价 |
| 10 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例： 0% |
| 11 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：3份 |
| 12 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 13 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率 |
| 14 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：当期支付额的5% |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金限额：无 |
| 16 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 17 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：3份 |
| 18 | 18.2 | 竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套 |
| 19 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 20 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 21 | 20.3 | 承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人 |
| 22 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费：以承包人的名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报道单价或总额价中，不单独计量和支付。 |
| 23 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 诉讼单位名称：合肥仲裁委员会 |

项目专用合同条款

1 一般约定

1.1.2.2细化为：

本项目的采购人为采购人（发包人）名称：安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处。

增加1.1.1.10条：

本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际施工与计量工程量的依据，实际施工与计量工程以经验收合格的工程量进行结算。

1. 1.4 日期

1.1.4.3细化为本项目计划合同工期1.5个月；如承包人在合同执行期间出现以下情况之一，发包人有权提前终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担：

1、承包人在投标和签订合同阶段提供虚假资料。

2、承包人在合同履行过程中拒绝实施合同内容或者部分养护内容达不到时效性和质量要求。

3、因为承包人原因发生过一次（或多次）安全生产较大（及以上）事故或重大（及以上）道路交通责任事故。

4、发包人对承包人进行履约信誉评价，评价结果经省交通运输厅评价确认为C及以下的。

5、承包人在经常性检查中连续出现本项目技术条款中规定的重大偏差情况的。

6、承包人在合同执行期间出现22.1条终止合同的违约行为。

4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（6）细化为：

（6）承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

增加4.1.10（7）：

（7）承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外，还应对施工有交叉、有衔接的其它养护施工项目做好配合，承包人应按业主要求做好交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理工程师或业主安排。承包人应充分考虑在通车营运状态下施工过程中需采取的交通保障措施，交通安全保障及文明施工措施。

4.3 分包

原文细化为：

本项目不允许分包。

4.8 保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

增加7.3.3-7.3.5

7.3.3交通安全管理与环境保护：

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给业主、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路面或路肩、边坡、边沟处。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和其他道路交通安全设施。

7.3.4成交后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

7.3.5所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

（1）因本工程是专项养护工程，在工程实施期间，高速公路必须保持正常通行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.在不中断原高速公路正常交通的情况下组织工程施工。

b.按照国家相关标准和本合同技术规范的要求采取施工区照明、警卫、防护、警示等标志并加强现场管理。交通安全标志牌的配备种类、名称、数量、标准按《公路养护安全作业规程》（JTGH30－2015）要求。

c.采取交通控制措施之前须报交通安全管理部门批准。

d.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

e.配备1名专职安全员和2名交通组织安全管理员。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《安徽交控集团高速公路养护工程安全管理办法》（试行）等相关制度。除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以报价以子目1-27子目总额的1.5%进行报价，结算时以子目1-27子目实际结算金额的1.5%但不能超过子目1-27子目总额的1.5%。如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不另行支付。安全生产费包括安全教育培训，施工安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全施工措施的落实，在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人有权将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

增加9.2.8 承包人在施工期间应做好京台高速公路上的交通安全组织工作，承包人在开工前应结合现场实际情况编制交通安全组织方案，报经发包人以及相应路段交警、路政部门批复后，方可实施。在其施工期间，承包人应加强高速公路交通安全管理工作，确保京台高速公路安全畅通，若由于承包人原因造成的安全责任事故，由承包人承担全部责任。

11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法

》（试行）执行。

15.4变更的估价原则

本项细化为：

有关变更估价的原则按照《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》执行。

17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》执行

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

(2)缺陷责任期满；

(3)已完成缺陷责任期内所有缺陷修复工作，并经发包人验收合格签发《缺陷责任期终止证书》后。

20.3 人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币50万元。

22.1 承包人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．在工程施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

g．在施工合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

| 条款号 | 违约行为 | 违约责任 |
| --- | --- | --- |
| 22.1.1(1) | 承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人 | 发包人将解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(2) | 承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(3) | 承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3日内仍无改正 | 发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保 |
| 22.1.1(4) | 承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 | 发包人将处以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金 |
| 22.1.1(5) | 承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，施工现场管理混乱。 | 发包人将处以承包人不合格工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格工程移出现场，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(6) | 承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补 | 发包人将处以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担 |
| 22.1.1(7) | 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同 | 发包人将解除合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理 |
| 22.1.1(8) | 承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干 | 未经发包人同意擅自更换承诺的项目经理或技术负责人，将处以50000元/人次的违约金； 经发包人同意（投标承诺进场项目经理或技术负责人因特殊原因不能满足本项目需要或发包人要求更换项目经理或技术负责人）更换项目经理或技术负责人，处以1万元/人的违约金。 项目经理、技术负责人未按发包人要求及时进场，处以承包人2000元/人·天的违约金 |
| 22.1.1(9) | 经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况 | 视违约程度，处以承包人5万元/次以内的违约金 |
| 22.1.1(10) | a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料 | 可以承包人不超过合同总价10％的的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |
|  | b．未经发包人批准，项目经理、技术负责人擅自离开工地现场 | 课以承包人2000元/人·天的违约金 |
|  | c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假 | 课以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场 |
|  | d．对高速公路设施造成损坏或污染； | 承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，课以承包人1～2万元/次的违约金 |
|  | e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告 | 视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币 |
|  | f．在工程施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题 | 视其情节轻重，每次课以承包人人民币5～10万元的违约金 |
|  | g．在施工合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假 | 扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任 |

增25.1 质量保证金：

工程结算时，发包人扣除结算金额的5%作为工程缺陷保证金，待工程交工满两年后退还工程质量保证金。

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购邀请书、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护管理工程师认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按养护管理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（清单细目另附）

- 第  二  卷

- 第六章  图  纸

本项目施工图设计图纸及相关参考图电子版请在采购公告下自行下载。

注：图纸中下行K765+700水毁处置不在本次公开询价施工范围内；本次公开询价图纸中施工点为：上行K755+000、上行K757+000、上行K758+570、上行K760+000、上行K761+850、上行K764+100、上行K765+080、上行K765+900，投标人在进行工程量报价时不需考虑图纸中下行K765+700水毁处置方案及报价。

- 第  三  卷

- 第七章  技术规范及计量规则

通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三卷第七章技术规范

项目专用技术规范

说　明

技术规范由交通运输部公告2017年51号《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第七章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第七章技术规范由投标人自备，本章为第七章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第601节  通 则

601.02 一般要求

增  加

5．规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准：

（1）本采购文件的相关规定；

（2）设计图纸的相关规定；

（3）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）

《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）

| 工程量清单计量规则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第100章 总则 |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
| 101 | 通则 |  | 1．计量 本节不单独计量。 2．支付 本节不单独支付。 | 养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额:100万元人民币，人身意外伤害险最低投保金额：50万元/人，事故次数不限。 |
| 1-1 | 安全生产专项费用 | 总额 | 1.计量 安全生产费用以总额计量，报价以子目1-27子目总额的1.5%进行报价，结算时以子目1-27子目实际结算金额的1.5%但不能超过子目1-27子目总额的1.5%计量在工程实施中， 安全生产费用按实际投入进行计量，计量时须附安全物资采购清单、购置发票（复印件）、发包人查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。实际安全投入须确保现场施工安全工作，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。 2.支付 （1）安全生产费用经发包人验收通过后进行支付，承包人必须按照合同规定办理完成保险后才可进行安全生产费用的计量支付。 | 工程实施全过程中应遵守《中华人民共和国安全生产法》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。安全生产费用包含交通管制、施工安全管理、与交管部门协调、设置安全标志、办理管制手续等一切与保护工程施工和交通安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。 |
| 1-2 | 承包人驻地建设（含资料费） | 总额 | 1．计量 报价以子目1-27子目总额的1.5%进行报价，结算时以子目1-27子目实际结算金额的1.5%但不能超过子目1-27子目总额的1.5%，计量在工程实施中，承包人驻地建设费用按实际投入进行计量，计量时须附项目驻地房屋租赁合同、采购物资清单、购置发票(复印件），超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。 2．支付 经发包人验收合格后，按驻地建设费用报价数额进行支付。 | 1.承包人根据项目情况自行选择项目驻地。并按照合同文件要求合理布置生产、生活设施，办公、住房、生活区及仓库等驻地建设应满足项目开展及本工程需要，并报发包人验收。 2.承包人应按发包人要求及时上报各项施工资料，如不及时上报按每天500元进行处罚。 3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌。 |

第  四  卷

第八章  响应文件格式

2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程

响  应  文  件

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目 录

一、报价函及报价函附录

二、已标价工程量清单

三、法人代表身份证明及授权委托书

四、施工组织设计

五、资格审查资料

六、其他资料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

安徽皖通高速公路股份有限公司萧县管理处：

1.我方已仔细研究了2018年京台高速公路合徐北段水毁修复工程（项目名称）采购文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．工程质量：标段工程交工验收的质量评定达到 合格 标准，竣工验收的质量评定达到 合格 标准，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：    日历天。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

电话：

年       月       日

(二)报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期以工程交工验收合格之日起满2年。 |  |
| 2 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 3 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 4 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | / |  |
| 5 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 10%签约合同价 |  |
| 6 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：0% |  |
| 7 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 8 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 同期中国人民银行短期贷款利率 |  |
| 9 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 当期支付额的5% |  |
| 10 | 保修期 | 19.7 | / |  |

报 价 人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

二、已标价工程量清单

A.说   明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的采购公告、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护管理工程师认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 响应报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按养护管理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 B.清单细目（另附）

三、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

四、施工组织设计

报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在8000字以内)：

（1）总体施工组织布置及规划、施工人员组织机构

（2）主要工程项目的施工方案、工艺、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量、安全、文明施工保证体系及保证措施

（5）高速公路施工作业的交通安全组织方案

（6）其他应说明的事项

（7）施工总体计划安排

五、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） |  |  | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |  |
|  | 传 真 | （须工商注册地传真） |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 企业性质 |  |  | 股东出资比例 |  |  | 上级主管单位 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

(二)报价人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 拟委任的项目负责人及其它人员资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 本表后项目负责人的身份证、职称资格证书以及其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、毕业证等）的彩色扫描件。

2、其他人员及工程师必须提供身份证、毕业证、职称资格证书、安全生产考核合格证书的彩色扫描件；

3、本表后应附报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费记录（缴费截止时间应在报价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

4、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号，表中准确填写业主单位、业主联系人和相应电话，供采购人核实相关业绩。

2、每张表后必须至少附以下第（1）~（3）项的业绩证明材料

（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3） 行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，或发包人（招标人）网站发布的中（评）标公示截图等相关网站发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与响应人提供的网址页面一致。

（4）报价人提供的上述材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

六、其他资料

报价人认为需要补充的资料（如有）。